## Slide 1: 软件系统开发流程
民航数据通信有限责任公司
杨敏行
yangmx@adcc.com.cn
2020-12

## Slide 2
目录/CONTENTS
01
02
03
04
05
需求分析
编写测试用例
详细设计
编码实现
07
集成测试
软件开发流程概述
06
概要设计
08
09
部署和维护
其他
Notes: 本次PPT讲解，主要是围绕着一个ATOM功能来讲解，ATOM是我们部门开发的系统，负责航班流量管理。讲解的功能是其中的FEAFCA区域管理功能，这个功能的用处就是用户可以直接在地图上画一个区域，然后其他功能可以基于这个区域去做流量分析。

## Slide 3: 软件开发流程概述
01
Part One

## Slide 4
主要阶段：
  需求分析：初步了解用户的需要，形成需求用例文档。
  概要设计：基于需求用例，从用户场景、领域对象、进程交互、开发架构、部署结构5个方面4+1设计视图。
  编写测试用例：在详细设计之前就编写测试用例。
  详细设计：从接口、算法、前端页面、存储四个方面对功能进行详细设计。
  编码实现：IDEA开发代码，Git管理代码，Sonarqube保证代码质量。
  集成测试：按照产品周期提交功能到集成版本里，并按流程测试。
  部署和维护：按照流程对系统进行部署和维护。
软件开发流程概述

## Slide 5
软件开发流程概述

## Slide 6: 需求分析
编写需求用例文档
02

## Slide 7
需求分析的主要目的是：明确用户对业务功能的需求。
  功能需求：定义开发人员必须实现的软件功能，使得用户能完成他们的任务，从而满足业务需求。例如某类业务数据的系统显示功能。
  非功能需求：定义除功能需求以外的特性。例如安全性、可靠性、扩展性等。
主要工具：Mindjet MindManager、 Microsoft Visio、 Microsoft Word
主要产出文档：需求用例文档
需求分析 – 需求定义

## Slide 8
需求分析的主要步骤。
  问题识别：理解用户提出需求的原因和期望效果。
  分析与综合：对问题进行分析、然后在此基础上整合出解决方案。
  编写需求用例文档：对已经确认的需求进行文档化描述。
  需求分析与评审：对功能的正确性、完整性和清晰性，以及其他需求给予评审。
需求分析 – 主要步骤

## Slide 9
需求分析 – 主要步骤
理解需求
可以自定义一个区域，统计经过自定义区域的航班流量，解决统计航班流量时，只能用“固定空域”区域的问题。
分析问题：
FEA/FCA区域创建
FEA/FCA区域修改
FEA/FCA区域删除
FEA/FCA区域地图显示
FEA/FCA区域合并
FEA/FCA区域在容流平衡里使用
文档描述：
编写需求分析说明
编写需求用例文档
评审流程：
按照需求评审流程对需求用例文档进行评审

## Slide 10
本次PPT演示围绕的功能
Notes: 从界面点开，点击创建xxx，在地图上会显示区域
列表提供增删改查
基于区域做流量分析

## Slide 11
目的：
  项目经理根据用例进行估计和发布进度；
  数据及业务规则制定人员可以把自己的需求和所需用例联系起来；
  用户界面设计人员可以进行UI设计，并将其与相关用例联系起来；
  测试人员可以根据用例中描述的成功和失败情况构建测试场景（测试用例）；
参与人员：
  要求具有不同观点和专业知识的人共同参与，以维护多方利益。一般包括项目经理、开发人员、测试人员。
需求分析-用例文档

## Slide 12
编写过程
注意事项
  用户界面信息不要太多，鼠标、键盘内容不应出现在用例中
  低层次用例不要太多，无法展示其最终用户提供什么功能
  不要太冗长，在3-9步
  句子片段，主、谓、宾尽量完整，不要有歧义
  删除不会为系统添加任何价值，或者已不在现有用例清单中的那些用例
需求分析-用例文档
迭代编写用例
模板多样化
多次内部评审
一次团队评审
停止开发用例
Notes: 迭代编写用例：用例编写是一个迭代过程；如果很早就开始编写用例的细节，就会陷入这些细节，浪费精力，就会失去重点，无法描述所有可能的扩展条件；初编写的细节越多，在了解系统后必须进行的改变也就越多；所以：通过首先编写用例的概述来保存精力，然后逐步增加细节。完成概述用例后，随着对系统了解的增多，不断提高用例精度，避免突然开发完所有用例或一次只开发一个用例的倾向。
模板多样化：每个人对需求理解的经验是不同的，每个开发组织都有其特有的人员、历史和文化背景；因此，不同的项目有不同的需要， 需要不同程度的规范和严格度，因此不同项目的需求用例文档模板可以不同，但是 在同一个项目上最好使用同一套模板；
评审，进行两种类型的评审：第一种是由较小的内部小组进行的评审，可能要重复进行很多次；第二种是由整个团队进行的评审，可能只进行一次。
停止开发用例，在用例完整并且符合参与者的需要后，停止开发用例；开发一个超出了涉众和开发人员需要的用例模型不仅浪费资源，而且会拖延项目进度。

## Slide 13
“4+1”视图模型 – 场景视图
文档演示：FEAFCA功能需求用例

## Slide 14: 概要设计
“4+1”视图模型
03

## Slide 15
概要设计的核心：基于需求用例文档，完成4+1视图
  4+1视图模型从5个不同的视角来描述软件体系结构，包括逻辑视图、进程视图、开发视图、部署视图和场景视图。如下图所示：
主要工具：Enterprise Architect 、 Microsoft Visio
主要产出文档：4+1视图
概要设计

## Slide 16
场景视图模型是重要系统活动的抽象，它使四个视图有机联系起来，是系统架构中最重要的需求抽象。在开发体系结构时，场景视图体现了系统构件以及构件之间的作用关系。它主要描述了现实中的一个系统运用场景的过程，把其中涉及到的对象、服务和操作都展示出来。
“4+1”视图模型 – 场景视图

## Slide 17
“4+1”视图模型 – 场景视图
每个泳道是一个进程。
进程可以是客户端、应用服务、数据库等。
通过各种联系展示进程间和进程内部的关系。

## Slide 18
“4+1”视图模型 – 场景视图
文档演示：FEAFCA场景图

## Slide 19
逻辑视图以UML类图的形式进行领域对象描述，类的设计遵循抽象、封装和继承的原则。
  Union 统一：表示是一种通用的标准，称为软件工业界的一种标准。UML表述的内容能被各类人员所理解，包括客户、领域专家、分析师、设计师、程序员、测试工程师及培训人员等。
  Model建模：建立软件系统的模型。
  Language 语言：表明它是一套按照特定规则和模式组成的符号系统，它用半形式化方法定义，即用图形符号、自然语言和形式语言相结合的方法来描述定义的。
“4+1”视图模型 – 逻辑视图

## Slide 20
类图以反映类的结构(属性、操作)以及类之间的关系为主要目的，描述了软件系统的结构，是一种静态建模方法
类图中的“类”与面向对象语言中的“类”的概念是对应的，是对现实世界中的事物的抽象
“4+1”视图模型 – 逻辑视图

## Slide 21
开发视图描述软件在其开发环境中的静态组织。采用哪些现成框架、哪些第三方SDK、哪些中间件平台，都应该考虑是否由软件架构的开发视图确定下来。
“4+1”视图模型 – 开发视图

## Slide 22
进程视图关注进程、线程、对象等运行时概念，以及相关的并发、同步、通信等问题。进程视图可以描述成多层抽象，每个级别分别关注不同的方面。在最高层抽象中，进程结构可以看作是构成一个执行单元的一组任务。
“4+1”视图模型 – 进程视图

## Slide 23
部署视图描述软件到硬件的映射，主要反映在分布式方面。它通常要考虑到系统性能、规模、可靠性等。解决系统拓扑结构、系统安装、通讯等问题。当软件运行于不同的节点上时，各视图中的构件都直接或间接地对应于系统的不同节点上。因此，从软件到节点的映射要有较高的灵活性，当环境改变时，对系统其他视图的影响最小。
“4+1”视图模型 – 部署视图

## Slide 24
“4+1”视图模型 – 4+1视图规范
文档演示：4+1视图规范

## Slide 25: 编写测试用例
测试用例
04

## Slide 26
在详细设计前编写测试用例的好处是：
  尽早发现设计问题：在软件研发的整个过程中，需求分析、设计、编码、测试、发布维护中，都有可能引入软件缺陷，尽早测试并发现软件缺陷修正时所投入的人力物力越少。
介入阶段：概要设计阶段，之后会贯穿于整个项目开发流程
主要工具：Microsoft Word
主要产出文档：测试用例文档
编写测试用例

## Slide 27
编写测试用例
文档演示：测试用例文档

## Slide 28: 详细设计
RESTful标准、接口文档、设计文档
05

## Slide 29
设计细化，基于需求用例、4+1视图、测试用例，对功能进行详细设计。
  接口设计：确定后台服务提供哪些接口、接口调用方式、接口参数格式、接口返回结果格式。
  算法设计：确定后台核心算法计算思路和计算流程
  页面设计：确定前台操作流程、页面流转关系、窗口页面布局需求、原型图
  数据库设计：确定关系型数据库物理表结构、非关系型数据库对象结构
主要工具：Microsoft Word
主要产出：接口定义（文档、或JavaDoc、或WebUI），详细设计文档
详细设计

## Slide 30
接口设计遵循RESTful风格规范
详细设计 – 设计标准
文档演示：RESTful接口标准

## Slide 31
详细设计 – 设计标准
文档演示：设计文档

## Slide 32: 编码实现
06

## Slide 33
使用IDE工具实现设计逻辑
  遵循Java相关开发规范，正确地根据设计模型进行程序设计
  使用Git提交代码
  使用Sonarqube对代码质量进行评估
  使用Jmeter对接口进行压力测试
主要工具：IDEA Intellij、GitLab、Sonarqube、Jmeter
主要产出文档：项目源代码、压力测试报告、代码质量评估结果、接口压力测试结果
编码实现

## Slide 34
编码实现 – 开发标准
文档演示：JAVA开发规范文档 V2.0
Notes: 强调开发规范重要性

## Slide 35
编码实现 – 代码展示
文档演示：项目结构和代码（Maven）

## Slide 36
随手写注释，不要最后再补注释。少比没有强。
先定义好代码Interface类，再写实现。
抽离公共逻辑或者方法，形成抽象类或者工具类。
时刻牢记NPE（空指针），CCE（类型转换错误）
适当使用设计模式，不要滥用。过度滥用会导致后续代码维护困难。
底层代码、被依赖地项目尽量不用注解，否则依赖结构不容易控制。
算法类逻辑，要用日志输出计算时间。
编码实现 – 工程类代码编码心得

## Slide 37
在使用Git的过程中如果没有清晰流程和规划，否则,每个人都提交一堆杂乱无章的commit,项目很快就会变得难以协调和维护。
编码实现 – 提交代码Git

## Slide 38
编码实现 – 代码质量
使用Sonarqube平台对代码质量进行自动化检查
  发现非标准代码：基于代码标准，识别不符合规范写法。
  发现潜在BUG：通过PMD，CheckStyle等工具检查代码中潜在BUG。

## Slide 39
代码实现完毕后，开发人员（非测试人员）需要对服务接口进行压力测试，通过压力测试，侦测设计缺陷和潜在代码缺陷。
编码实现 – 压力测试

## Slide 40: 集成测试
07

## Slide 41
按照流程对功能进行集成和测试
  按照周期发布计划，编写发布计划、升级概述。
  基于测试用例，测试功能是否正常。
  在发布前开发人员对即将上线地功能签字确认。
主要工具：Microsoft Word、开发管理工具（禅道）
主要产出：版本发布计划、系统升级概述、测试报告、发布计划签名表
集成和测试

## Slide 42
编码实现 – 代码展示
文档演示：集成测试流程
文档演示：版本发布计划
文档演示：系统升级概述
文档演示：测试报告
文档演示：签名计划表

## Slide 43: 部署和维护
系统部署列表、系统部署更新文档、系统维护文档
08

## Slide 44
部署和维护
1. 文档演示：部署流程
2. 文档演示：部署文档
3. 文档演示：更新记录一览表
4. 文档演示：事后检查分析报告
5. 文档演示：服务表
6. 文档演示：数据库表
7. 文档演示：主机表
8. 文档演示：系统拓扑图
9. 文档演示：升级经验教训总结
10. 文档演示：故障处理手册
11. 文档演示：用户使用手册

## Slide 45: 谢谢！
提问时间